## Slide 1: Проект: Застосунок-навігатор для “Днів відкритих дверей”
Над презентацією працювала: Столярчук Софія

## Slide 2: Команда
Роль в проекті | Оригінальна назва ролі | Прізвище, ініціали
Менеджер програми | Program Management | Тесленко П.П., Столярчук С.А.
Менеджер продукту | Product Management | Марущак Д.В., Семенко І.В., Ткачик Т.Я., Столярчук С.А.
Розробник | Development | Тесленко П.П.
Тестувальник | Test | Попович І.І., Степаненко М.А.
UX-спеціаліст | User Experience | Соколов А.А., Поташкіна А.Є.
Спеціаліст з розгортання | Release Management | Пономаренко Р.О., Триль О.М.

## Slide 3: Менеджер програми (Program Management) Та розробник (Development)

## Slide 4: Тесленко П.П.
Розподіл ролей
Інструктаж з охорони праці
Чернетка календарного плану
Формування питань для інтерв’ю
Проведення інтерв’ю та оформлення протоколу
Розробка концепції та структури проекту
Побудова діаграми прецедентів
Аналіз ризиків в проекті
Вибір моделі розробки
Побудова діаграми класів
Формування плану керування ризиками

## Slide 5: Тесленко П.П.
12. Діаграма послідовності
13. Функціональна специфікація на етапі планування
14. Зведений план проекту
15. Програмний код проекту
16. Функціональна специфікація на етапі розробки
17. Довідка з використання продукту
18. Діаграми компонентів/розгортання/пакетів
19. Документація по Unit-тестуванню
20. Звіт про завершення проекту
21. Протоколи наради (2 екземпляра)

## Slide 6: Менеджер програми (Program Management) Та Менеджер продукту (Product Management)

## Slide 7: Столярчук С.А.
Формування питань для інтерв’ю
Розробка концепції та структури проекту
Написання функціональної специфікації на етапі планування
Створення інтерфейсу користувача на етапі розробки
Презентація проекту/продукту/команди
Постпроектний аналіз

## Slide 8: Менеджер продукту (Product Management)

## Slide 9: Марущак Д.В.
Розробка анкети та аналіз результатів

## Slide 10: Семенко І.В.
Написання функціональної специфікації на етапі планування
Написання сценаріїв використання (7 екземплярів) для функціональної специфікації на етапі розробки

## Slide 11: Ткачик Т.Я.
Написання функціональної специфікації на етапі планування
Написання протокола наради (1 екземпляр)

## Slide 12: Тестувальник (Test)

## Slide 13: Попович І.І.
Планування методів тестування
Специфікація та сценарії тесту. Опис методів тестування
Тестування і звіт про помилки
Написання концепції проекту
Написання сценаріїв використання (1 екземпляр)

## Slide 14: Степаненко М.А.
Написання функціональної специфікації на етапі планування
Постпроектний аналіз
Написання протокола наради (1 екземпляр)

## Slide 15: UX-спеціаліст (User Experience)

## Slide 16: Соколов А.А.
Формування питань для інтерв’ю
Розробка концепції та структури проекту
Формування плану керування ризиками
Написання довідки з використання програми

## Slide 17: Поташкіна А.Є.
Створення прототипу інтерфейсу користувача на етапі планування

## Slide 18: Спеціаліст з розгортання (Release Management)

## Slide 19: Пономаренко Р.О.
Розробка концепції та структури проекту
Написання довідки з використання програми
Створення анкети відгуку (3 екземпляра)
Звіт про пілотне впровадження

## Slide 20: Триль О.М.
Написання функціональної специфікації на етапі планування
Написання протокола наради (1 екземпляр)

## Slide 21: Що в нас вийшло
Давайте глянемо на практиці

## Slide 23: Чи є до нас якісь питання?

## Slide 24: Дякуємо за увагу!😊